GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

PROYECTO INTEGRADOR

CABERTI

SISTEMA DIGITAL DE GESTIÓN DE

INVENTARIO Y CATÁLOGO

INTEGRANTES:

ARIEL ROBLERO GOMEZ

ASLI MICHELLE SALVADOR MIRANDA

GUADALUPE CONCEPCIÓN VAZQUEZ CERDA

CESAR MIGUEL VILLAGRAN VELAZQUEZ

DOCENTE:

ENRIQUE MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

LICENCIATURA: Administración y Mercadotecnia

GRUPO: “B”

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2026

PROYECTO: CABERTI

Propuesta de implementación de una página web y estrategia de marketing digital para Caberti

1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Nombre: Caberti
Ubicación: Tapachula, Chiapas
Antigüedad: Aproximadamente 3 años
Propietario: Carlos Aro
Número de trabajadores: 1
Modalidad actual: Venta desde casa y entrega a domicilio
Canal principal de venta: WhatsApp

Productos principales

Caberti maneja una variedad amplia de productos, entre ellos:

- Juguetes

- Accesorios

- Joyería

- Collares

- Anillos

- Llaveros

- Peluches

- Cajas decorativas

- Regalos para parejas

- Productos personalizados

- Termos personalizados

- Detalles de madera personalizados

- Carteras personalizadas

- Carritos Hot Wheels

- Drones

- Cámaras

- Otros productos adquiridos para reventa

Una de las principales características de Caberti es que no se limita a un solo tipo de producto, sino que busca ofrecer artículos que puedan funcionar como regalos, detalles personales o productos de uso cotidiano.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente, Caberti es un emprendimiento que cuenta con aproximadamente tres años de funcionamiento en la ciudad de Tapachula, Chiapas. A pesar de que ha logrado generar ventas y clientes mediante recomendaciones personales y el contacto directo por WhatsApp, el negocio presenta una oportunidad de crecimiento debido a la falta de presencia digital.

En la actualidad, los clientes conocen los productos principalmente mediante recomendaciones de amigos, compañeros, conocidos y fotografías compartidas a través de WhatsApp. Sin embargo, Caberti no cuenta con una página web, catálogo digital organizado, redes sociales destinadas formalmente al negocio ni una plataforma que permita presentar de manera atractiva la variedad de productos que ofrece.

Esta situación limita el alcance comercial del negocio, ya que gran parte de sus clientes pertenece al círculo social del propietario o llega mediante recomendaciones. Aunque el negocio cuenta con productos variados y servicios personalizados, existe poca exposición de la marca Caberti ante nuevos consumidores.

Otro problema identificado es que los productos no se encuentran organizados en un catálogo accesible para cualquier persona. El cliente debe comunicarse directamente con el propietario para conocer qué productos están disponibles, sus características y precios.

Por lo tanto, existe una oportunidad para implementar una estrategia de marketing digital que permita dar a conocer la marca, organizar sus productos y facilitar el contacto con nuevos clientes.

Pregunta del proyecto

¿De qué manera la implementación de una página web y una estrategia de marketing digital puede contribuir al posicionamiento, alcance y crecimiento de las ventas de Caberti en Tapachula, Chiapas?

3. OBJETIVO GENERAL

Diseñar una propuesta de página web y estrategia de marketing digital para Caberti que permita fortalecer su presencia en línea, dar a conocer su variedad de productos, ampliar su alcance hacia nuevos clientes y contribuir al incremento de sus oportunidades de venta en Tapachula, Chiapas.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar la situación actual de Caberti y las principales limitaciones que presenta en materia de promoción y comercialización.

- Diseñar una estructura de página web que permita presentar de manera organizada y atractiva los productos y servicios ofrecidos por Caberti.

- Crear un catálogo digital que facilite a los clientes conocer los productos disponibles, sus características y precios.

- Fortalecer la identidad de la marca Caberti, buscando que el negocio sea reconocido más allá del círculo social actual del propietario.

- Facilitar el contacto entre Caberti y sus clientes mediante enlaces directos a WhatsApp y otros medios digitales.

- Proponer estrategias de marketing digital que permitan atraer nuevos clientes y aumentar la visibilidad del negocio.

- Establecer una propuesta de costo-beneficio que permita determinar la viabilidad de implementar la estrategia.

5. JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto surge debido a la necesidad de fortalecer la presencia comercial de Caberti mediante el uso de herramientas digitales.

Actualmente, el negocio cuenta con una ventaja importante: ya existe demanda por sus productos y los clientes llegan mediante recomendaciones personales. Sin embargo, depender principalmente del contacto directo y de WhatsApp limita la posibilidad de llegar a personas que todavía no conocen el negocio.

La creación de una página web permitiría reunir en un solo espacio los diferentes productos que ofrece Caberti, facilitando que los clientes conozcan la variedad de artículos disponibles sin tener que preguntar individualmente por cada producto.

Además, la página no tendría únicamente una función de venta, sino también una función de promoción y posicionamiento de marca. La intención sería crear un espacio visualmente atractivo que despierte el interés del consumidor y le permita conocer la propuesta de valor de Caberti.

Una característica importante del negocio es la personalización y la experiencia que ofrece al cliente. Caberti no solamente comercializa productos, sino que puede preparar detalles personalizados y realizar entregas, convirtiendo la compra en una experiencia especial para el consumidor.

Por ejemplo, un cliente puede solicitar una caja de regalo personalizada para su pareja y Caberti puede prepararla y llevarla directamente al lugar indicado.

Por esta razón, una estrategia digital adecuada puede ayudar a comunicar precisamente esa experiencia y diferenciar a Caberti de otros negocios que solamente comercializan productos.

6. PROPUESTA

Creación de una página web para Caberti

La propuesta principal consiste en desarrollar una página web que funcione como catálogo digital, herramienta de promoción y canal de contacto con los clientes.

La página deberá tener un diseño moderno, atractivo y relacionado con el concepto de regalos, detalles y productos personalizados.

Secciones propuestas

Inicio

Será la primera sección que verá el visitante.

Deberá incluir:

- Nombre y logotipo de Caberti.

- Frase atractiva.

- Fotografías de productos.

- Productos destacados.

- Promociones.

- Botón de contacto por WhatsApp.

Un ejemplo de frase podría ser:

"Caberti — detalles que convierten momentos en recuerdos."

Catálogo

Los productos podrían organizarse por categorías:

Regalos y detalles

- Cajas de regalo

- Peluches

- Detalles para parejas

Personalizados

- Termos

- Carteras

- Productos de madera

- Otros artículos personalizados

Accesorios y joyería

- Collares

- Anillos

- Llaveros

- Accesorios

Juguetes

- Hot Wheels

- Drones

- Otros juguetes

Productos especiales

- Cámaras

- Productos de temporada

- Artículos de oportunidad

Página de producto

Cada producto podría mostrar:

- Fotografía

- Nombre

- Descripción

- Precio

- Opciones de personalización

- Disponibilidad

- Botón "Comprar / Solicitar por WhatsApp"

7. EXPERIENCIA DEL CLIENTE

Aquí está algo que yo considero que deberíamos aprovechar muchísimo en su exposición.

Caberti no debería venderse solamente como:

"Una tienda que vende productos."

Sino como:

"Un negocio que crea experiencias mediante productos y detalles personalizados."

Por ejemplo:

Una persona quiere sorprender a su novia.

Entra a la página de Caberti → encuentra una caja de regalo → observa fotografías → revisa las opciones de personalización → contacta a Caberti → solicita su diseño → Caberti prepara el detalle → realiza la entrega.

Por lo tanto, la página web no solamente vendería productos, sino que mostraría la experiencia que Caberti puede ofrecer.

Eso puede ser uno de los elementos diferenciadores del proyecto.

8. ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL

La página web deberá complementarse con otras herramientas.

WhatsApp

Continuaría siendo uno de los principales canales de comunicación.

La página tendría botones como:

"Quiero este producto"

que lleven directamente a WhatsApp.

Redes sociales

Se propone crear y administrar perfiles empresariales de:

- Facebook

- Instagram

- TikTok

En estos medios podrían publicarse:

- Productos nuevos

- Promociones

- Videos de productos

- Pedidos personalizados

- Entregas

- Testimonios

- Fechas especiales

- Regalos para parejas

- Productos de temporada

Publicidad

Se podrían realizar campañas dirigidas principalmente a personas de Tapachula interesadas en:

- Regalos

- Parejas

- Cumpleaños

- Detalles personalizados

- Juguetes

- Accesorios

- Productos novedosos

De esta manera, Caberti podría dejar de depender exclusivamente de las recomendaciones personales.

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Como tienen aproximadamente cuatro semanas, yo lo pondría así:

| Actividad | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investigación de la situación actual | ✓ |  |  |  |
| Identificación de necesidades | ✓ |  |  |  |
| Definición de objetivos | ✓ |  |  |  |
| Diseño de estructura web |  | ✓ |  |  |
| Organización del catálogo |  | ✓ | ✓ |  |
| Diseño visual de la página |  | ✓ | ✓ |  |
| Integración de productos |  |  | ✓ |  |
| Integración de WhatsApp |  |  | ✓ |  |
| Pruebas de funcionamiento |  |  |  | ✓ |
| Correcciones |  |  |  | ✓ |
| Presentación del proyecto |  |  |  | ✓ |

10. COSTO-BENEFICIO

Como no tenemos los costos reales de Caberti, aquí debemos ser muy cuidadosos: no vamos a decir que estos son gastos que Carlos ya realizó. Los presentaremos como una estimación de inversión para la propuesta.

| Concepto | Costo estimado |
| --- | --- |
| Dominio web | $400 |
| Hospedaje anual | $1,500 |
| Diseño y configuración de página | $3,000 |
| Creación y organización del catálogo | $1,000 |
| Publicidad digital inicial | $1,500 |
| Inversión inicial estimada | $7,400 |

Nota: Los costos son aproximados y se utilizan únicamente como escenario financiero para evaluar la viabilidad de la propuesta.

Beneficios esperados

La inversión podría generar beneficios como:

- Mayor reconocimiento de la marca Caberti.

- Mayor alcance en Tapachula.

- Mayor cantidad de clientes potenciales.

- Catálogo disponible las 24 horas.

- Presentación más profesional.

- Mayor facilidad para mostrar productos.

- Mayor facilidad para recibir pedidos.

- Disminución del tiempo empleado en responder preguntas repetitivas.

- Mayor posibilidad de promocionar productos personalizados.

- Creación de una identidad digital para el negocio.

- Posibilidad de aumentar las ventas.

Ejemplo de recuperación de inversión

Para fines del proyecto podemos establecer un escenario hipotético.

Si mediante la estrategia digital Caberti consiguiera 10 ventas adicionales al mes y cada venta representara aproximadamente $300 de utilidad, se generarían:

10 × $300 = $3,000 de utilidad adicional mensual.

Con una inversión inicial estimada de $7,400:

$7,400 ÷ $3,000 ≈ 2.5 meses

Es decir, bajo este escenario hipotético, la inversión podría recuperarse aproximadamente en dos meses y medio.

Importante: esta cifra es una proyección académica, no una garantía de ventas, porque actualmente no contamos con los datos reales de ventas, utilidad y ticket promedio de Caberti.

11. BENEFICIO PARA CABERTI

El beneficio principal no sería únicamente económico.

La propuesta busca transformar a Caberti de un negocio conocido principalmente por recomendaciones personales y WhatsApp a una marca con presencia digital propia.

Actualmente:

Cliente → recomendación → WhatsApp → pregunta por productos → compra

Con la propuesta:

Publicidad/redes → página web → catálogo → producto → WhatsApp → pedido → entrega → experiencia → recomendación

Esto permitiría generar un ciclo en el que los clientes actuales puedan recomendar la página y los nuevos clientes puedan encontrar Caberti sin necesidad de conocer previamente al propietario.

12. CONCLUSIÓN

Caberti es un emprendimiento que cuenta con una oportunidad importante de crecimiento debido a la variedad de productos que ofrece, su capacidad de personalización y el servicio de entrega que proporciona a sus clientes.

Sin embargo, actualmente su comercialización depende principalmente de WhatsApp y de las recomendaciones realizadas por personas que ya conocen el negocio. Esta situación limita el alcance de la marca y dificulta que nuevos consumidores conozcan la variedad de productos disponibles.

Por medio de este proyecto se propone implementar una página web acompañada de una estrategia de marketing digital que permita presentar los productos de manera organizada, atractiva y profesional.

La página funcionaría como un catálogo digital y como una herramienta para atraer clientes, mientras que las redes sociales y la publicidad permitirían aumentar la visibilidad de la marca.

Además, la propuesta busca aprovechar uno de los principales diferenciadores de Caberti: la experiencia personalizada que ofrece a sus clientes, especialmente mediante la creación de regalos y detalles especiales.

En conclusión, la implementación de una estrategia digital representa una oportunidad viable para que Caberti fortalezca su presencia en Tapachula, llegue a nuevos consumidores y genere mayores oportunidades de venta, transformando un emprendimiento que actualmente depende del contacto personal en una marca con mayor presencia y reconocimiento en el mercado digital.